## Slide 1
PLAN DE TRABAJO
Entrega y puesta en marcha
Go-live: lunes 27 de julio. Todos los grupos operando en el sistema.
MotoGestión
Club de Moteros — GPS Satelital Cartagena

## Slide 2
El objetivo
Que desde el lunes 27 toda la operación se lleve en el sistema, sin que ningún proceso a medias frene el negocio.
4
grupos operando
16
procesos definidos
0
pausas al negocio

## Slide 3
El cronograma
Mié-Jue
Confirmar sistema + cerrar pendientes
Viernes
Probar el dinero con usuarios reales
Sábado
Atención parada · verificar datos
Domingo
Ensayo general con el equipo
Lunes 27
Arranque en vivo + soporte

## Slide 4
Qué necesitamos de cada uno
Todos
Leer tu manual y venir al ensayo del domingo.
Secretaria
Probar registrar y confirmar pagos; cerrar caja.
Cobradores
Probar cobro en campo y gestión de mora con tus motos.
Administrador
Probar crear contrato, aprobar, liquidar; confirmar permisos.
Mecánico
Probar ingresar y finalizar una orden de taller.

## Slide 5
Si algo falla el lunes
La regla de oro de la operación:
La operación NO se detiene por un caso puntual.
Resolvemos ESE caso a mano, lo anotamos, y seguimos atendiendo. Lo que falló se corrige después.
•
Cifra mal → se corrige en el sistema (queda registro).
•
Sin internet → papel mientras vuelve, se registra al reconectar.
•
No entra alguien → el Administrador ajusta el acceso.

## Slide 6
Listos para arrancar
Con el equipo preparado y el sistema probado,
el lunes 27 empezamos con los menores contratiempos posibles.